**HISTÓRICO DE REVISÕES**

| **VERSÃO** | **RESPONSÁVEL** | **DESCRIÇÃO** | **DATA** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | João | Criação do sistema | 2/1/2022 |

**Sumário**

# **1 Introdução**

Esse documento traz a liberação da versão 0.0.17.61 do Comunix desenvolvida de 2024-04-01T20:01:14.938Z até 2024-04-12T00:00:00.000Z

Capacidade calculada com base em 10 dias úteis igual a 196,76 horas.
Sprint iniciada com 74 horas

Capacidade calculada com base em 11 dias úteis: 179,68 horas.
Tópicos:
- Gestão de Perfis e Acessos;
- Ouvidoria - Denuncia anonima;
- Chat - Levantamento e analise dos requisitos;
- Correções Recrutamento;
- Correções Admissão;
- Correções Treinamento;
Tempo estimado no dia 01/04: 156 horas.
Tempo restante no dia 01/04: 23,68 horas.

Capacidade calculada com base em 10 dias úteis: 192,5 horas.
Sprint iniciada com 191 horas.

Sprint será iniciada com 75 horas de trabalho estimado.
Será adicionado mais atividades posteriormente para completar 2 semanas de capacidade.

# **2 Liberação**

A liberação da versão 0.0.17.61 do Comunix para o ambiente do WEB traz a implementação dos seguintes itens:

**Módulo Colaborador**

* [**COM-10007**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10007) - Importação de Colaboradores
  + [**COM-10803**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10803) - [COLABORADOR][IMPORTAÇÃO] - Ajuste na tela de histórico de importações
* [**COM-11106**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11106) - [COLABORADOR] - Ajuste de regra de crédito

**Módulo undefined**

* [**COM-10145**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10145) - Integração Cartão SWAP
  + [**COM-10244**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10244) - [CARD][CARD BATCH] - Criar integração com webhook de cartões disponíveis
  + [**COM-10139**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10139) - [CARD] - listRechargeCardHandler
  + [**COM-10138**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10138) - [CARD] - listCardHandler
  + [**COM-10137**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10137) - [CARD] - listCardByCollaboratorHandler
  + [**COM-10131**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10131) - [CARD] - findCardHandler
  + [**COM-10126**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10126) - [CARD] - blockCardHandler
  + [**COM-10125**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10125) - [CARD] - bindCardHandler
  + [**COM-10123**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10123) - [CARD] - activeCardHandler
  + [**COM-10122**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10122) - [CARD] - unblockCardHandler
* [**COM-10904**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10904) - Gestão de Perfil
  + [**COM-10993**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10993) - Bloquear possibilidade de o usuário ter mais de um papel do mesmo tipo
  + [**COM-10955**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10955) - Trazer Perfil e Acessos como sub módulo de Recursos Humanos
  + [**COM-10911**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10911) - Atualizar opção "Alterar perfil" para "Alterar papel" no switch de perfil
  + [**COM-10908**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10908) - Listagem de perfil: Adicionar contador de usuário por perfil
  + [**COM-10906**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10906) - Troca do termo perfil para papel
* [**COM-10927**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10927) - Área de Colaboradores
  + [**COM-10947**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10947) - Linkar a listagem de colaboradores (filtrando) com áreas/ cargo
* [**COM-10929**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10929) - Gestão de Colaboradores
  + [**COM-11001**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11001) - Linkar organograma com Perfil de usuários
  + [**COM-10939**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10939) - Moderação de dados sensíveis de colaborador no perfil
  + [**COM-10938**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10938) - Moderação de dados sensíveis de colaborador na listagem
* [**COM-10989**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10989) - Ouvidoria melhorias
  + [**COM-10990**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10990) - Criar a funcionalidade de ouvidoria anônima
* [**COM-4011**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-4011) - Mural WEB e APP
  + [**COM-9703**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-9703) - [REGRESSÃO][P.O][MURAL][WEB] - Ajustar rotas do mural
* [**COM-4454**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-4454) - [COLABORADOR] - Colaborador
  + [**COM-9333**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-9333) - [REGRESSÃO][P.O][COLABORADOR][WEB] - Exibição de form com vários perfis
* [**COM-5763**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-5763) - Perfis na plataforma Comunix
  + [**COM-9631**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-9631) - [MELHORIA][REGRESSÃO][P.O][PERFIL] - Ajustar tamanho dos campos ao criar perfil
* [**COM-6010**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-6010) - Recursos humanos
  + [**COM-8343**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-8343) - [Módulo Recursos Humanos][Melhorias] Itens do menu que poderiam estar dentro de Configurações
  + [**COM-8342**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-8342) - [Módulo Recursos Humanos][RH][Melhorias] Menu "Inicio" deveria se chamar “Organograma”
* [**COM-68**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-68) - Módulo Adm RH
  + [**COM-2829**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-2829) - [TESTE][WEB][MELHORIA] - Ajuste exibição de organograma com zoom out
* [**COM-7551**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-7551) - Módulo de treinamento - refactoring
  + [**COM-9701**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-9701) - [REGRESSÃO][P.O][TREINAMENTO][WEB] - Fixar posição de toggle switch de feedback no form de curso
* [**COM-9139**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-9139) - FITBANK TO SWAP BANK
  + [**COM-9730**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-9730) - [SWAP-NEW][ONBOARDING-COMPANY] - Ajustes onboading de clientes
  + [**COM-9342**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-9342) - [SWAP][COMPANY] - Onboarding
* [**COM-9876**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-9876) - Conta Digital
  + [**COM-10856**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10856) - [CARD][SWAP][APP] - Fluxo de alteração de senha do colaborador
* [**COM-10897**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10897) - Reuniões
* [**COM-10811**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10811) - [COLABORADOR][IMPORTAÇÃO] - Botoes de tentar novamente conta digital e reenvio de email
* [**COM-11194**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11194) - [APP][IOS] - Deploy em homolog
* [**COM-11116**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11116) - Deploy em produção
* [**COM-8996**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-8996) - [RELATORIO][VERTPAY][RH] - Cores status tabela

**Módulo Recursos Humanos**

* [**COM-10912**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10912) - Importação de área (departamento)
  + [**COM-10940**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10940) - Criar funcionalidade para importar departamentos em massa
* [**COM-10923**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10923) - Chat
  + [**COM-10945**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10945) - Realizar levantamento e análise das atividades solicitadas pelo Marcos e as implantadas
* [**COM-6010**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-6010) - Recursos humanos
  + [**COM-8944**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-8944) - [REGRESSÃO][P.O][RECURSOS\_HUMANOS] - Cenários para revisão no módulo de Recursos Humanos
* [**COM-11216**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11216) - Criar excel de Cargos para importação em massa

**Módulo Admissão**

* [**COM-11176**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11176) - Interações com Admissões
  + [**COM-11177**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11177) - Erro ao finalizar candidatura {"error": "Nome, CPF"}
* [**COM-11171**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11171) - [ADMISSÃO] Ajustes de exibição do módulo de Admissão

**Módulo Dashboard**

* [**COM-11158**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11158) - Visualização Dashboard Geral
  + [**COM-11159**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11159) - Realizar link correto do dashboard de treinamento

**Módulo Conta Digital**

* [**COM-10145**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10145) - Integração Cartão SWAP
  + [**COM-10855**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10855) - [CARD][ORDER] - Fluxo de pedido de recarga de cartão em batch pela SWAP
  + [**COM-10317**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10317) - [CARD][SWAP][APP] - Detalhamento de cartão
  + [**COM-10293**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10293) - [CARD][BACKEND] - Adicionar validação para no máximo 3 tentativas
  + [**COM-10128**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10128) - [CARD] - cancelCardHandler
* [**COM-11166**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11166) - Abertura de Conta Digital
  + [**COM-11287**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11287) - Criação das contas em produção
* [**COM-9139**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-9139) - FITBANK TO SWAP BANK
  + [**COM-10490**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10490) - [APP] - Portabilidade
* [**COM-11073**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11073) - [PIX] - Agendamento pagamentos PIX
* [**COM-10872**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10872) - Detalhar conta digital empresarial
* [**COM-10294**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-10294) - [CARD][BACKEND] - Alterar o campo idenfierCard para o tipo String

**Módulo Cliente**

* [**COM-11055**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11055) - Gestão de Clientes
  + [**COM-11152**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-11152) - Retirar campo fornecedor/contratante do formulário de cliente

**Módulo Comum**

* [**COM-5917**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-5917) - Termos de usos
  + [**COM-9629**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-9629) - [REGRESSÃO][P.O][TERMOS][WEB] - Ajustar alinhamento de cards resumo
* [**COM-8995**](https://comunix-tech-team.atlassian.net/browse/COM-8995) - [RELATORIO][VERTPAY][RH] - Máscaras cep e cpf

A versão está disponível para homologação em: <https://homolog.comunix.com>

A versão está disponível para produção em: <https://adm.comunix.com>